PROTOKÓŁ Z KONTROLI POZYSKIWANIA I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI FUNDUSZY Z UE ZA OKRES OD 01.01.2015R. DO 31.10.2017R.

Tarnowskie Góry, dnia 8 stycznia 2018 roku

Protokół z kontroli

	Nazwa jednostki kontrolowanej:
	Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

	Kierownik jednostki kontrolowanej:
	Krystyna Kosmala Starosta Tarnogórski

	Temat kontroli:
	kontrola pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych w szczególności funduszy z UE za okres od 01.01.2015r. 
do 31.10.2017r.


Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2016r. poz. 6676 z późn. zm.) oraz rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:
Przewodniczący:
Józef Korpak

Zastępca Przewodniczącego:
Jarosław Ślepaczuk

Sekretarz:
Krystyna Trzęsiok

Członek Komisji:
Lucjan Galios

Członek Komisji:
Adam Morawiec

Członek Komisji:
Maria Ożga

Członek Komisji:

Jerzy Słodczyk

I. Przebieg kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17 października, 5 i 21 grudnia 2017 roku.

Upoważnienie nr 15/2017 stanowi załącznik nr 1. Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki 
nr 2, 3 i 4.

W dniu 17 października 2017 roku Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Zarządu Powiatu 
o przekazanie informacji nt. pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych za okres 
od 01.01.2015r. do 30.10.2017r. w następującym układzie:
1) zestawienie planowanych projektów do dofinansowania ze środków funduszy UE, tj.: nazwa projektu, wartość projektu, % dofinansowania, rodzaj funduszu UE, czas realizacji projektu, partnerzy projektu,
2) zestawienie zgłoszonych projektów do dofinansowania ze środków funduszy UE, w układzie tabelarycznym, tak jak w pkt 1,

3) zestawienie planowanych i zestawienie zgłoszonych projektów przewidzianych 
do dofinansowania z innych niż fundusze UE w układzie tabelarycznym tak jak w pkt 1.
Komisja poprosiła o przedstawienie tych zestawień w układzie Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu, w tym spółki komunalne Powiatu.

Ponadto Komisja Rewizyjna poprosiła o informację dotyczącą podziału środków RPOWŚL na lata 2014-2020 w ramach Subregionu Centralnego oraz zwróciła się z pytaniem jakie gremia dokonują podziału środków i w oparciu o jakie procedury.

W dniu 5 grudnia 2017 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem, znak AZ.0012.31.2017 
z dnia 16 listopada 2017 roku (załącznik nr 5), stanowiącym odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 
17 października 2017 roku oraz złożyła następujące wnioski do Zarządu Powiatu:
1. o przekazanie informacji w zakresie zgłoszenia do dofinansowania projektu o nazwie „Remont Centrum Kultury Śląskiej – etap IV i V”. Dlaczego ten projekt nie został zgłoszony 
do dofinansowania? Komisja poprosiła o szczegółowe wyjaśnienie sprawy,

2. o przekazanie informacji w zakresie:

1) zgłoszenia do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 projektu o nazwie „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników wzdłuż drogi powiatowej 3275S Tarnowskie Góry-Kamieniec”,

2) projektu w ramach PRGiPID na lata 2016-2019 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218S polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami na odcinku Laryszów-Miedary”.
W dniu 21 grudnia 2017 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi pismami:

1) znak AZ.0012.34.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, będącym odpowiedzią na wniosek Komisji przyjęty na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 roku (załącznik nr 6),

2) znak AZ.0012.35.2017 z dnia 18 grudnia 2017roku, stanowiącym odpowiedź na wniosek Komisji przyjęty na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 roku (załącznik nr 7).

II. Informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
W latach 2014-2020 w Polsce realizowane są programy regionalne, które finansuje budżet Komisji Europejskiej. Dostępne Fundusze Europejskie mają służyć zmniejszaniu dysproporcji 
w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej z uwzględnieniem ich specyficznych, lokalnych potrzeb oraz regionalnych specjalizacji.
Znaczną pulą środków, bo blisko 3,47 mld euro (co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej 
na Programy Regionalne), dysponuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na tę sumę składają się środki z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co pozwala 
na realizację kompleksowych projektów w obszarze nie tylko inwestycji infrastrukturalnych, 
ale też wsparcia kapitału ludzkiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego był negocjowany bezpośrednio pomiędzy władzami województwa a Komisją Europejską oraz poddany szerokim konsultacjom społecznym. W efekcie powstał program, zdaniem władz Województwa Śląskiego, skrojony specjalnie pod kątem specyficznych potrzeb Śląskiego 
– wyszczególniono 13 obszarów wsparcia (osi priorytetowych).
Zdecydowaną większość środków (bo aż 45%) zdecydowano się przeznaczyć na 3 obszary: Oś priorytetową IV. Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna (ok. 796 mln euro), Oś priorytetową VI. Transport (ok. 473 mln euro) oraz Oś priorytetowa III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP (ok. 305 mln euro).
Blisko 1/3 alokacji programu, tj. 1,108 mld euro, stanowią środki dedykowane Zintegrowanym 
i Regionalnym Inwestycjom Terytorialnym (bazujących na doświadczeniach Programów Rozwoju Subregionów w latach 2007-2013) w czterech subregionach województwa śląskiego: północnym, centralnym, zachodnim i południowym. Pozawala to na odpowiedzenie na potrzeby 
i problemy poszczególnych subregionów poprzez realizację strategicznych zintegrowanych projektów.
Dodatkowo w puli środków programu 124,7 mln euro to pieniądze zarezerwowane na Obszary Strategicznych Interwencji, wymagające specjalnych działań, szczególnie w zakresie rewitalizacji infrastrukturalno-społecznej. Skorzystają z nich w trybie pozakonkursowym Bytom 
i Radzionków.
Zarząd Powiatu Tarnogórskiego nie przedstawił i nie złożył propozycji współpracy ani miastu Bytom ani miastu Radzionków w zakresie kompleksowej rewitalizacji, która powinna obejmować wiele obszarów działań inwestycyjnych i społecznych. Zdaniem Komisji Rewizyjnej takie zaniechanie należy ocenić negatywnie z uwagi na fakt, że miasto Radzionków jest położone 
na terenie powiatu tarnogórskiego, a miasto Bytom jest strategicznym partnerem i najbliższym sąsiadem Powiatu Tarnogórskiego. Poza tym cały Obszar Strategicznej Interwencji położony jest w podregionie bytomskim do którego należy Powiat Tarnogórski.

Ponadto jeśli chodzi o podział środków w ramach o podział środków w ramach poszczególnych priorytetów np. priorytetu VI Transport pominięto całkowicie budowę lub przebudowę (modernizację) dróg powiatowych i gminnych, co zdaniem Komisji Rewizyjnej jest dużym błędem tego programu. Brak środków z funduszy UE na modernizacje i remonty dróg powiatowych przyczyni się do znacznego opóźnienia w dostosowaniu tych dróg do potrzeb mieszkańców. Środki własne szczególnie powiatów ziemskich przeznaczane na drogi powiatowe są niewystarczające.

Podobna sytuacja ma miejsce w ramach priorytetu X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna w podziale środków na konkretne projekty nie przewidziano dofinansowania modernizacji szpitali powiatowych w szczególności na programy dostosowujące infrastrukturę szpitali do wymogów Ministerstwa Zdrowia.
W wyżej wymienionych sprawach Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła uchwałę 
nr XXXI/269/2017 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie dofinansowania powiatowych inwestycji drogowych oraz modernizacji wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitali powiatowych. W swoim stanowisku Rada Powiatu Tarnogórskiego postuluje, aby dokonać renegocjacji przez Zarząd Województwa Śląskiego zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i wprowadzenie zmian, 
które dopuszczą możliwość dofinansowania budowy/przebudowy dróg powiatowych oraz zmiany w kierunku umożliwienia dofinansowania modernizacji wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitali powiatowych. Zgłoszono konkretne postulaty, aby na drogi powiatowe 
w Województwie Śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przeznaczyć kwotę co najmniej 100 mln euro, a na modernizację infrastruktury technicznej szpitali powiatowych przeznaczyć kwotę co najmniej 50 mln euro.
Niestety do chwili obecnej nie dokonano zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Powiat Tarnogórski należy do Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i jest członkiem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.
Do zadań Związku należy między innymi:
· pełnienie funkcji Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020,
· realizacja zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych 
i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
· realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Związku ZIT dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL.
Związek Subregionu Centralnego liczy 81 członków – jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego.

W obrębie Subregionu Centralnego (SC) znajduje się 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy. Terytorium SC jest statystycznie podzielone 
na 5 jednostek NTS3, tj.: podregion bytomski, podregion gliwicki, podregion katowicki, podregion sosnowiecki, podregion tyski.

Powierzchnia SC stanowi ok. 45% powierzchni województwa śląskiego. W 2012 roku obszar SC zamieszkiwało 2 784 951 mieszkańców, co stanowiło ok. 60,3% ogółu mieszkańców województwa śląskiego.
Powiat Tarnogórski należy do podregionu bytomskiego, który tworzą powiaty ziemskie tarnogórski 
i lubliniecki, gminy z terenu tych powiatów oraz dwa powiaty grodzkie Bytom i Piekary Śl.

W subregionie bytomskim w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłoszono 
91 projektów o łącznej wartości 259 605 048 zł w tym dofinansowanie z funduszy UE 
179 190 393 zł.
Projekty zgłoszone z terenu powiatu tarnogórskiego w ramach ZIT na lata 2014-2020
 przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 1

	Lp.
	Tytuł projektu
	Nazwa beneficjenta
	Typ projektu
	Dofinansowanie z UE
	Wartość projektu
	Okres realizacji

	1.
	Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych 
- w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska
	Miasto Kalety
	4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT
	4 578 876,06 zł
	5 915 128,00 zł
	od 13.10.2015 do 30.11.2017

	2.
	Promowanie energii odnawialnej 
na terenie Gminy Krupski Młyn
	Gmina Krupski Młyn
	4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT
	850 000,00 zł
	1 000 000,00 zł
	od 01.02.2016

	3.
	Ochrona dorzecza Małej Panwi 
i Liswarty poprzez rozbudowę 
i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II 
- realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn
	Gmina Krupski Młyn
	5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT
	3 757 573,59 zł
	6 701 467,06 zł
	od 04.05.2015 do 31.03.2019

	4.
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych 
na budynkach jednorodzinnych 
w Gminie Miasteczko Śląskie
	Gmina Miasteczko Śląskie
	4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT
	499 999,70 zł
	646 913,83 zł
	od 04.01.2016 do 29.09.2017

	5.
	Budowa instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice
	Gmina Ożarowice
	4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT
	1 479 586,57 zł
	2 539 777,65 zł
	od 01.02.2016 do 30.03.2018

	6.
	Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica 
w Tarnowskich Górach
	Powiat Tarnogórski
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	2 306 332,38 zł
	2 841 039,16 zł
	od 15.03.2018 do 30.11.2019

	7.
	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych 
w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14
	Powiat Tarnogórski
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	1 208 369,94 zł
	1 786 299,41 zł
	od 09.07.2014 do 20.12.2018

	8.
	Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Tarnowskich Górach, 
ul. Strzelców Bytomskich 7
	Powiat Tarnogórski
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	1 343 676,27 zł
	1 775 741,81 zł
	od 02.07.2014 do 20.12.2018

	9.
	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej 
w Tarnowskich Górach
	Powiat Tarnogórski
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	1 725 716,14 zł
	2 286 372,71 zł
	od 02.07.2014 do 29.12.2017

	10.
	Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego
	Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
	7.3.1 Promocja samozatrudnienia ZIT
	524 917,50 zł
	617 550,00 zł
	od 01.07.2017 do 31.12.2018


	11.
	Powiatowe Centrum Usług Społecznych 
– rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego
	Powiat Tarnogórski
	9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych ZIT
	1 631 340,74 zł
	1 919 224,40 zł
	od 01.07.2018 do 30.06.2020

	12.
	Powiatowe Centrum Usług Społecznych
	Powiat Tarnogórski
	10.2.1 Rozwój usług społecznych ZIT
	1 924 838,49 zł
	3 985 172,85 zł
	od 11.07.2014 do 15.12.2017

	13.
	Remont 
i wyposażenie warsztatów 
w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
	Powiat Tarnogórski
	12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT
	4 464 414,20 zł
	7 954 397,93 zł
	od 17.09.2013 do 28.12.2018

	14.
	Realizacja przyjaznej środowisku 
i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego 
w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie 
i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych
	Gmina Radzionków
	4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT
	6 501 086,82 zł
	7 648 337,44 zł
	od 01.08.2017 do 31.12.2020

	15.
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków
	Gmina Radzionków
	4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT
	4 535 586,91 zł
	7 283 591,85 zł
	od 12.06.2014 do 30.06.2016

	16.
	Centrum Usług Społecznych 
w Radzionkowie
	Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
	9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego ZIT
	1 224 640,56 zł
	1 440 753,60 zł
	od 01.01.2018 do 31.12.2019

	17.
	Trzy pokolenia - szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym
	Gmina Radzionków, podmiot realizujący Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie
	9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego ZIT
	850 000,00 zł
	1 000 000,00 zł
	od 01.01.2018 do 30.06.2019

	18.
	Słoneczna gmina - montaż układów solarnych 
i fotowoltaicznych 
na budynkach jednorodzinnych 
w Gminie Świerklaniec
	Gmina Świerklaniec
	4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT
	1 499 938,90 zł
	1 927 479,12 zł
	od 01.02.2018 do 30.09.2018

	19.
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 
w Świerklańcu
	Gmina Świerklaniec
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	381 034,19 zł
	579 154,69 zł
	od 01.03.2017 do 31.10.2017

	20.
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Świerklańcu
	Gmina Świerklaniec
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	1 287 388,17 zł
	1 565 434,06 zł
	od 20.04.2017 do 31.10.2017

	21.
	Budowa przedszkola wraz 
z wyposażeniem 
w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec
	Gmina Świerklaniec
	12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego ZIT
	3 842 244,68 zł
	5 942 612,60 zł
	od 01.06.2017 do 31.08.2019

	22.
	Zastosowanie OZE jako źródła pozyskiwania energii przyjaznej środowisku naturalnemu 
w Tarnowskich Górach
	FUNDACJA KOMPLEKS ZAMKOWY TARNOWICE STARE
	4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT
	3 173 003,35 zł
	3 966 750,00 zł
	od 01.02.2016 do 31.12.2016

	23.
	Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 
w Tarnowskich Górach
	Gmina Tarnowskie Góry
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	1 222 984,78 zł
	1 438 805,63 zł
	od 01.04.2015 do 29.12.2017

	24.
	Termomodernizacja budynku ZSP 1 przy ul. Słowackiego 
w Tarnowskich Górach
	Gmina Tarnowskie Góry
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	1 384 957,43 zł
	1 638 553,55 zł
	od 01.07.2015 do 30.12.2017

	25.
	Termomodernizacja budynku ZSP nr 4 przy ul.Powstańców Warszawskich 42 
w Tarnowskich Górach
	Gmina Tarnowskie Góry
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	1 590 873,90 zł
	1 871 616,33 zł
	od 01.04.2015 do 31.12.2017

	26.
	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach
	Gmina Tarnowskie Góry
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	1 442 152,77 zł
	1 870 433,24 zł
	od 01.08.2015 do 31.12.2017

	27.
	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach
	Gmina Tarnowskie Góry
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	2 618 509,46 zł
	3 177 280,83 zł
	od 01.09.2015 do 30.12.2017

	28.
	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek 
w Tarnowskich Górach
	Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Tarnowskich Górach
	5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT
	1 485 564,61 zł
	4 988 844,24 zł
	od 03.04.2017 do 29.12.2017

	29.
	Likwidacja acekolu na ścianach budynku wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 11-19 w Tarnowskich Górach
	Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
	5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT
	368 262,95 zł
	481 389,48 zł
	od 01.05.2017 do 31.08.2017

	30.
	Trzy cztery 
do przedszkola start - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
w Gminie Tarnowskie Góry
	Gmina Tarnowskie Góry
	11.1.1 Edukacja przedszkolna ZIT
	1 351 913,80 zł
	1 590 486,82 zł
	od 01.07.2016 do 31.08.2017

	31.
	Montaż instalacji fotowoltaicznych 
na terenie Gminy Zbrosławice - I etap
	Gmina Zbrosławice
	4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT
	2 004 806,79 zł
	2 585 469,73 zł
	od 14.02.2017 do 29.03.2019

	32.
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbrosławice - etap I
	Gmina Zbrosławice
	4.3.1 Efektywność energetyczna ZIT
	694 664,29 zł
	1 521 320,32 zł
	od 16.05.2014 do 30.10.2017

	33.
	Budowa wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej 
w Ziemięcicach 
ul. Polna i Słoneczna
	Gmina Zbrosławice
	5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT
	552 500,00 zł
	2 253 980,11 zł
	od 03.07.2017 do 31.12.2018

	34.
	Budowa wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej 
w Przezchlebiu 
ul. Stawowa, 
ul. Mikulczycka, 
ul. Zielona oraz 
ul. Polna
	Gmina Zbrosławice
	5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT
	820 250,00 zł
	2 890 595,69 zł
	od 03.07.2017 do 29.06.2018


Ogółem zgłoszono 34 projekty o łącznej wartości 97 631 974,14 zł w tym dofinansowanie z UE 
na kwotę 65 128 005,94 zł. Powiat Tarnogórski zgłosił 7 projektów o łącznej wartości 
22 548 248,27 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 14 604 688,16 zł, co stanowi 
ok. 65% wartości projektów. Terminy realizacji projektów nr 9 i nr 12 zostaną przekroczone.
Oprócz projektów przyjętych do dofinansowania w ramach ZIT w postępowaniu bezkonkursowym Powiat Tarnogórski przygotowywał i zgłaszał projekty do dofinansowania w ramach postępowań konkursowych. Były to następujące projekty:
Tabela nr 2
	Lp.
	Nazwa projektu
	Wartość projektu
	% dofinansowania
	Rodzaj funduszu UE
	Czas realizacji projektu
	Partnerzy projektu

	1.
	Cyfrowy Tarnogórski – e-usługi dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego – projekt na 6 miejscu listy rezerwowej
	7 009 835,25 zł
	85% kosztów kwalifikowanych 5 958 359,95 zł
	EFRR – 2.1 Cyfrowe Śląskie – wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
	2016 - 2020
	brak

	2.
	Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej – projekt złożony w trakcie oceny (planowany termin oceny – marzec/kwiecień 2018)
	4 754 366,73 zł
	95 %

4 516 648,39 zł
	EFS – 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT
	2018 - 2021
	Regionalna Izba Gospodarcza

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

	4.
	Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej – projekt odrzucony 
z przyczyn merytorycznych.

Projekt złożony ponownie jak wyżej.
	6 223 069,94 zł
	95 %

5 911 916,43 zł
	EFS – 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT
	2017 - 2020
	Regionalna Izba Gospodarcza

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

	5.
	Remont Centrum Kultury Śląskiej – etap IV i V 
(tj. remont wieży 
i elewacji)

Projekt nie złożony 
z powodu dezaktualizacji dokumentacji projektowej 
	3 700 000 zł
	85% kosztów kwalifikowanych
	EFRR – 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs
	2018 - 2020
	brak

	6.
	Budowa kanalizacji deszczowej wraz
 z odtworzeniem chodników wzdłuż drogi powiatowej 3275 S Tarnowskie Góry – Kamieniec

Projekt nie uzyskał dofinansowania
	1 768 86,37 zł
	63,63 % kosztów
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
	do 12.2016
	brak


Komisja Rewizyjna zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn nie złożenia wniosku o dofinansowanie remontu Centrum Kultury Śląskiej. W odpowiedzi (pismo 
nr AZ.0012.35.2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku) podano, że Powiat Tarnogórski nie miał możliwości złożenia wniosku aplikacyjnego z powodu nie spełnienia jednego z kryteriów formalnych, tj. nie posiadał wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku aplikacyjnego, przede wszystkim brak aktualnej dokumentacji wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę. Okazało się, że od roku 2013 nie wykonywano żadnych robót w celu kontynuacji zadania, a tym samym pozwolenie na budowę utraciło swą ważność. Ponadto nie zaktualizowano dokumentacji, a tym samym nie uzyskano nowego pozwolenia na budowę. Decyzje w tej sprawie podejmowane były każdorazowo przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w latach 2013 - 2014 pod przewodnictwem Starosty p. Lucyny Ekkert, a w latach 2015-2016 pod kierownictwem Starosty p. Józefa Burdziaka. Na skutek tych decyzji dokończenie remontu Centrum Kultury Śląskiej będzie musiało być realizowane bez dofinansowania ze środków UE albo zostanie znacznie przesunięte w czasie.
W dalszej kolejności Komisja Rewizyjna sprawdziła przyczyny nie uzyskania dofinansowania 
na realizację projektu pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników wzdłuż drogi powiatowej 3275 S Tarnowskie Góry – Kamieniec”, który dotyczył modernizacji ul. Tarnogórskiej w Kamieńcu w gminie Zbrosławice. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego dniu 05.01.2016 roku. Następnie w dniu 20.04.2016 roku do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wpłynęło pismo z Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego (załącznik nr 8) wzywające Powiat Tarnogórski do uzupełnienia wniosku. Braki we wniosku były tak duże, że Powiat Tarnogórski pismem z dnia 02.05.2016 roku (załącznik 
nr 9) poinformował o rezygnacji z realizacji zadania w ramach ogłoszonej procedury naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawowym problemem okazał się brak podstawy prawnej planowanych robót drogowych, gdyż załączona 
do wniosku decyzja o pozwoleniu na budowę (Decyzja nr 713/05 z dnia 26.07.2005 roku) 
nie obejmowała zakresu robót dotyczących przebudowy jezdni drogi powiatowej. Ponadto 
nie udokumentowano rozpoczęcia robót realizowanych wcześniej na podstawie powyższej decyzji.
Informacje dotyczące zgłoszonych projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przez jednostki organizacyjne Powiatu Tarnogórskiego oraz spółki komunalne, tj.:

· Szkoły i palcówki oświatowe, 

· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

· Powiatowy Urząd Pracy,

· Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o.

· Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. 

podane są w piśmie, znak AZ.0012.31.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, stanowiącym załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
Na uwagę zasługują projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykaz tych projektów zawiera poniższa tabela.
Tabela nr 3.

	Lp.
	Nazwa projektu
	Wartość projektu w tyś zł
	% dofinansowania
	Rodzaj funduszu UE
	Czas realizacji projektu
	partnerzy projektu

	1.
	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (I)
	2 926,6
	100,00%
	EFS
	01.02.2015 - 31.12.2015
	-

	2.
	Aktywizacja osób bezrobotnych 
w wieku 30+ zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Tarnowskich Górach (I)
	1 783,6
	100,00%
	EFS
	01.01.2015 - 31.12.2015
	-

	3.
	„Kierunek przedsiębiorczość” - PUP w Tarnowskich Górach jako partner
	39 500,0 
w tym dla PUP w Tarnowskich Górach: 937,3
	100,00%
	EFS
	01.06.2013 - 30.06.2015
	Lider: WUP 
w Katowicach Partnerzy: PUP-y województwa śląskiego

	4.
	Twoja szansa 
na pracę
	341,6
	100,00%
	EFS
	01.11.2014 - 30.06.2015
	-

	5.
	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (II)
	2 533,5
	100,00%
	EFS
	01.01.2016 - 31.12.2016
	-

	6.
	Aktywizacja osób bezrobotnych 
w wieku 30+ zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Tarnowskich Górach (II)
	1 797,7
	100,00%
	EFS
	01.01.2016 - 31.12.2016
	-

	7.
	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiece tarnogórskim (III)
	5 897,0
	100,00%
	EFS
	01.01.2017 - 31.12.2018
	-

	8.
	Aktywizacja osób bezrobotnych 
w wieku 30+ zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Tarnowskich Górach (III)
	4 398,9
	100,00%
	EFS
	01.01.2017 - 31.12.2018
	-


Ogółem w latach 2015 – 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach realizuje 8 projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości 19 679 tys. zł.
Kolejną istotną dziedziną są projekty zgłoszone do dofinansowania przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach. Wykaz tych projektów zawiera Tabela nr 4.

Tabela nr 4
	Lp.
	Nazwa projektu
	Wartość projektu w [zł]
	% dofinansowania
	Rodzaj funduszu UE
	Czas realizacji projektu
	Partnerzy projektu

	1.
	Tarnogórska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa - Warto rodzić w Szpitalu 
w Tarnowskich Górach!
	279 562,50
	93%
	RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.2.6
	2018-2019
	brak

	2.
	Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego 
w Tarnowskich Górach
	1 999 999,90
	93%
	RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.2.6
	2018-2019
	brak

	3.
	Centrum Wsparcia Zdrowia 65+ 
w Tarnowskich Górach
	999 999,95
	93%
	RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.2.6
	2018-2019
	brak

	4.
	Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek i położnych 50+ 
w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym
	359 037,50
	88%
	RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 8.2.3
	2018-2019
	brak

	5.
	Profilaktyka raka jelita grubego 
- to w Tarnowskich Górach nic strasznego!
	349 828,75
	88%
	RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 8.2.3
	2018-2019
	brak

	6.
	Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego poprzez przebudowę 
i doposażenie SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 
w Tarnowskich Górach oraz budowę lądowiska
	4 817 913,89
	80%
	POIiŚ DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
	2018-2019
	brak

	7.
	Zapewnienie adekwatnej infrastruktury 
do wdrożenia efektywnej 
i atrakcyjnej dla pacjentek Szpitala koncepcji koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.
	3 862 929,68
	85%
	RPO WSL 2014-2020 Działanie 10.1
	2018-2019
	brak


Ogółem w latach 2016 i 2017 zgłoszono 7 projektów do dofinansowania ze środków UE o łącznej wartości 12 669 272,17 zł. Cieszy informacja o uzyskaniu dofinansowania dla projektu pt. „Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego poprzez przebudowę i doposażenie SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz budowę lądowiska”.
III. Informacje dotyczące pozyskiwania środków z innych źródeł niż fundusze Unii Europejskiej

W tej kategorii w okresie od 01.01.2015 roku do 31.10.2017 roku Powiat Tarnogórski i jego jednostki organizacyjne pozyskiwał środki zewnętrzne głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykaz zgłoszonych projektów zawiera Tabela nr 5.
Tabela nr 5

	Lp.
	Nazwa projektu
	Wartość projektu
	% dofinansowania
	Czas realizacji projektu
	Partnerzy projektu

	1.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz 
z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Brynku, gmina Tworóg.
	301 812,79 zł


	36 %

109 155 zł
	2016
	brak

	2.
	Zielona Pracownia w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych 
w Tarnowskich Górach
	37 500 zł
	75%

30 000 zł
	2017
	brak

	3.
	Zielona Pracownia w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych
	37 500 zł
	75%

30 000 zł
	2017
	brak

	4.
	Zielona Pracownia w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych 
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
	37 500 zł
	75%

30 000 zł
	2016-2017
	brak

	5.
	Termomodernizacja budynków technicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach - dotacja
	422 463 zł
	85%
	do 31.12.2019
	brak

	
	Termomodernizacja budynków technicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach - pożyczka
	63 378 zł
	15%
	do 31.12.2019
	brak


Podjęto również próbę pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 na realizację projektu pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218S polegająca na budowie ścieżki rowerowej wraz z zjazdami na odcinku Laryszów – Miedary (od km 0+000 do km 0+1513)”. Wartość projektu wynosiła 1 380 838 zł a dofinansowanie w wysokości 50% wartości projektu. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony przez Komisję, jednak nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się do dofinansowania. Jak wynika 
z pozyskanych informacji w badanym okresie tj. od 01.01.2015 roku do 31.10.2017 roku była to jedyna próba i niestety nieudana pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę dróg powiatowych.
IV. Ustalenia Komisji Rewizyjnej wynikające z kontroli pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych w szczególności funduszy z UE za okres od 01.01.2015r. do 31.10.2017r.
1. Mała aktywność i skuteczność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych 
na finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych.
Dowód: W badanym okresie nie pozyskano żadnych środków finansowych zarówno 
z funduszy UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) jak i z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
Zdanie odrębne w tej sprawie zgłosił radny Jarosław Ślepaczuk  ze względu na ograniczenie środków budżetowych na wkład własny, realizowany Program naprawczy oraz zaangażowanie środków na inne projekty m.in. termomodernizację szkół. 
2. Błędne decyzje Zarządu Powiatu polegające na braku kontynuacji projektów, 
które wcześniej uzyskały dofinansowanie ze środków UE.
Dowód: Utrata ważności pozwolenia na budowę przy kontynuacji remontu Centrum Kultury Śląskiej – etap IV i V (tj. remont wieży i elewacji).
3. Braki w przygotowywanych wnioskach o dofinansowanie ze środków funduszy UE, 
w szczególności brak podstaw prawnych realizowanych robót.
Dowód: Rezygnacja z realizacji zadania „Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z odtworzeniem chodników wzdłuż drogi powiatowej 3275 S Tarnowskie Góry – Kamieniec”. Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, odrzucony z przyczyn merytorycznych.
4. Dobra skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Erasmus+.
Dowód: Projekty zgłoszone i realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., Wieloprofilowy Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych oraz Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej.
Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z § 13 ust. 5 załącznika nr 2 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2016r. poz. 6676 z późn. zm.) niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:
Józef Korpak
.......................................................

Zastępca Przewodniczącego:
Jarosław Ślepaczuk
.......................................................

Sekretarz:
Krystyna Trzęsiok
.......................................................

Członek Komisji:
Lucjan Galios 
.......................................................

Członek Komisji:
Adam Morawiec 
.......................................................

Członek Komisji:
Maria Ożga 
.......................................................

Członek Komisji:
Jerzy Słodczyk
.......................................................

Kierownik jednostki kontrolowanej:
.......................................................
� Dane ZGiPSC � HYPERLINK "http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit.html" �http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit.html� 





14

